## Slide 1: Cafe&ガラス工房 海遊魚 様 ホームページ新設について
2014年7月13日
Creative Office OUR*IRO
須藤 悠惟
利根川直紀
玉利 貴樹

## Slide 2: 本日話し合いたいこと
契約について
必要な書類の確認
サイト要件の定義（サイトの役割を明確にする）
各コンテンツの確認
デザインの方向性のすり合わせ
今後のスケジュール

## Slide 3: 1. 契約について
円、安房マネー、現物支給の割合
→円、安房マネーの確認。
  現物支給はどうするか。
支払い方法、支払い時期の確認
契約時の取り決め
  納期、納品方法
  OUR*IRO広報活動のためのご協力、情報提供

## Slide 4: 2. 必要な書類の確認
１，助成金で必要な書類の確認
①仕様書、仕様提示
②見積書
③委託契約書
④完了報告書、完了確認書
⑤請求書、積算明細含む
⑥領収書
２，上記以外で取り交わしておくべき書類の確認

## Slide 5: 3. サイト要件の定義
全体について
  カフェとガラス工房、それぞれの情報量のバランス
  メールでは、開始の動機について「ガラス工房の稼働するのを機に」とありましたが、カフェと工房、両方の案内？
どんな目的に使いたいですか？
  例) ガラス工房商品の販促ツールとして
  カフェに初めてくる人への道案内
どんな人に見てもらいたいですか？
  例) 都市部から来る観光客、地元民、初めての方、常連さん
  親子連れ、etc..

## Slide 6: 4. 各コンテンツの確認（1）
大まかな構成は以下を想定
ページ | 内容 | 備考
トップ |  | About Us と統一？
About Us（紹介） | 開業の経緯 紹介文 | トップページと統一？
カフェ | メニュー 営業時間 フォトギャラリー | 
ガラス工房 | 工房の紹介 営業時間 フォトギャラリー | 
アクセス | 地図（方法は画像 or 埋め込み） 公共交通の説明 自家用車の説明 | 方法を相談
お問い合わせ | 問い合わせフォーム （方法はフォーム or リンク or 画像） | 方法を相談 フォームは既存サービスのみ
リンク |  | 

## Slide 7: 4. 各コンテンツの確認（2）
アクセス・マップ
  Demoを見て仕様の確認。Google Mapsの埋め込みでOKか？
フォト・ギャラリー（お店の写真、ガラスの写真をスライドショーで）
  Demoを見て仕様の確認
お問い合わせ
  Demoを見て仕様の確認
リンク
Menu
  個数。レイアウト。
営業時間
  →不定休の表示方法。

## Slide 8: 5. デザインの方向性のすり合わせ
◇レイアウト、カラー、写真の数、フォントなど・・・

## Slide 9: 6. 今後のスケジュール（1）
時期 | OUR*IRO | 海遊魚様
7月下旬 |  | 
8月上旬 |  | 
8月下旬 / 9月上旬 |  | 
9月上旬 |  | 
9月下旬 |  | 
10月上旬 |  | 
構成の決定
ページデザイン作成
写真撮影、第2回打ち合わせ
ページデザイン決定
コーディング開始
動作確認、マニュアル作成
確認、校正
文章、素材決定
（デザインに必要な部分のみ）
ホームページ一般公開
ホームページ納品

## Slide 10: 6. 今後のスケジュール（2）
内容 | 締切日
構成の決定 | 
文章、素材決定 （デザインに必要な部分のみ） | 
写真撮影、第2回打ち合わせ （天候を考慮して、２日程を仮おさえ） |